**ПРОТОКОЛ**

приемки результатов работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования посёлок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018-2022 годы» в 2019 году

п. Иванищи 12 августа 2019 г.

 11.00 час.

Присутствовали:

Председатель комиссии: И.В. Демьянова

Заместитель председателя комиссии: С.В. Федулова

Секретарь комиссии: Н.В. Лисенкова

Члены комиссии: Е.В. Гарюшина

 Д. Ю. Маслов

Представители политических партий, движений, общественных объединений:

Председатель

Совета ветеранов п. Иванищи Г.Ф. Маслова

Депутат Совета народных

депутатов МО п. Иванищи Н.В. Васильев

Представитель Общероссийского

Народного Фронта Р. Ш. Зарипов

**Повестка дня:**

* рассмотрение результатов работ по благоустройству общественных территорий;
* прием предложений и замечаний по дальнейшему благоустройству общественных территорий.

 Слушали: И.В. Демьянову, рассказавшую присутствующим о ходе выполнения работ и предложившую дальнейшие мероприятия по благоустройству общественной территории. Осмотрели готовые сооружения, оценили качество выполнения работ.

По итогам обсуждения

Решили:

1. Принять в эксплуатацию сооружения в парке п. Иванищи, в том числе:
* Летняя сцена;
* Детская игровая площадка;
* Дорожка к летней сцене;
* Освещение летней сцены и детской площадки.
1. Дополнительно оборудовать парк п. Иванищи системой видеонаблюдения, установить мусорный контейнер большого объема для накопления ТКО.
2. Устранить выявленное нарушение ГОСТ Р 52167-2012, путем замены жесткого подвеса качелей на гибкий.

Голосование: «За» - единогласно.

Приемку результатов работ по благоустройству общественных территорий общественной комиссией год считать состоявшимися.

Председатель комиссии И.В. Демьянова

Секретарь комиссии Н.В. Лисенкова