**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) «Благоустройство территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2020-2023 годы»

 Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2020-2023 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования от 12.11.2019 года № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2020-2022 годы» (далее – Программа).

 Исполнителем Программы является администрация муниципального образования поселок

 Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

 На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме – 1783,9 тыс. рублей, фактическое освоение составило 98,8 процентов.

 Основной целью Программы является выполнение комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата.

 Реализация достижения целей Программы предполагается путем решения основных задач:

1. Организация уличного освещения территории населенных пунктов муниципального образования.

2. Улучшение общей экологической обстановки, озеленение территории муниципального образования.

3. Улучшение эстетического вида сельского поселения.

4. Улучшение содержания мест захоронения.

5. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории муниципального образования.

6. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории муниципального образования.

 Для решения соответствующих задач в 2020 году были реализованы 3 мероприятия:

 - организация уличного освещения;

 - содержание мест захоронения;

 - прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования.

***Сведения о корректировке Программы***

 В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального образования:

- Постановление администрации № 54 от 30.06.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 63 от 28.08.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 76 от 18.09.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 94 от 30.10.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 106 от 30.11.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 123 от 30.12.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований, продление срока реализации Программы.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Программы***

Муниципальной программой предусмотрено 8 показателей, из которых в полном объеме выполнено 7.

Задача 1. Организация уличного освещения территории населенных пунктов муниципального образования.

Показатель 1.1. «Общее количество источников света в сети уличного освещения», плановое значение 203, фактическое значение 210.

Показатель 1.2. «Среднегодовая продолжительность работы уличного освещения», плановое значение 12 мес., фактическое значение 12 мес.

Задача 2. Улучшение общей экологической обстановки, озеленение территории муниципального образования.

Показатель 2.1. «Сбор и вывоз мусора с территории муниципального образования», плановое значение 30 маш/ч, фактическое значение 211 маш/ч.

Задача 3.Улучшение эстетического вида сельского поселения

 Показатель 3.1. «Окашивание внутрипоселенческих территорий, парков, скверов», плановое значение 3000 м2, фактическое значение 2100 м2.

Показатель 3.2. «Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев», плановое значение 7, фактическое значение 10.

Задача 4.Улучшение содержания мест захоронения

 Показатель 4.1. «Уборка территории кладбища», плановое значение 8816 м2, фактическое значение 8816 м2.

 Задача 5. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории муниципального образования**.**

 Показатель 5.1. «Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха», плановое значение 500 м2, фактическое значение 500 м2.

 Показатель 5,2. «Ремонт, реконструкция и содержание памятников участникам ВОВ», плановое значение 1, фактическое значение 1..

***Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы***

В 2020 году программой было запланировано к реализации три мероприятия.

 На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 1783,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

 - областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 - местного бюджета – 1783,9 тыс. рублей;

 Фактическое освоение составило 1761,8 тыс. рублей или 98,8%, в том числе за счет средств:

 - областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 - местного бюджета – 1761,8 тыс. рублей.

 На выполнение основного мероприятия «Организация уличного освещения» на 2020 год предусмотрено 546,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 524,6 тыс. рублей (96,0% к плану).

В рамках реализации данного основного мероприятия произведены расходы:

 - на уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию) – 416,7 тыс. рублей;

 - на монтаж и замену светильников уличного освещения – 40,9 тыс. рублей;

 - на ремонт по восстановлению уличного освещения – 67,0 тыс. рублей.

 Запланированные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что окончательная оплата за декабрь 2020 года за электроэнергию (уличное освещение) будет произведена в январе 2021 года.

 На выполнение основного мероприятия «Содержание мест захоронения» на 2020 год предусмотрено 275,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 275,7 тыс. рублей (100,0% к плану), в том числе:

- содержание кладбища (уборка мусора) – 60,4 тыс. рублей;

- спиливание деревьев – 124,2 тыс. рублей;

- изготовление межевого плана земельного участка кладбища д. Потаповская – 15,0 тыс. рублей;

- земельный налог - 76,1 тыс. рублей.

 На выполнение основного мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования» на 2020 год предусмотрено 961,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 961,5 тыс. рублей (100,0% к плану).

 Для осуществление данного основного мероприятия средства были направлены на проведение следующих работ:

- окашивание травы -34,8 тыс. рублей;

- уборка мусора, сбор и вывоз веток и спиленных деревьев – 393,8 тыс. рублей;

- земельный налог и налог на имущество – 64,8 тыс. рублей;

- видеонаблюдение детской площадки, летней сцены, спортивной площадки (услуги связи) – 3,4 тыс. рублей;

-.спиливание деревьев, вырубка кустарников – 197,4 тыс. рублей;

- приобретение качелей для установки на ул. Первомайская п. Иванищи – 48,0 тыс. рублей;

- установка ограждения парка погибшим воинам д. Неклюдово – 14,6 тыс. рублей;

- чистка от снега детской площадки – 4,4 тыс. рублей;

- разборка пешеходного моста через реку Вижница – 1,5 тыс. рублей;

- привоз песка в песочницы – 6,4 тыс. рублей;

- копка, чистка дренажных канав – 135,9 тыс. рублей;

- благоустройство территории возле администрации д. Неклюдово – 29,2 тыс. рублей;

- привоз и планировка грунта в парке – 8,2 тыс. рублей;

- чистка пруда ул. Центральная д. Неклюдово – 7,5 тыс. рублей;

- мешки для мусора, краска, кисти, расходные материалы для бензотриммера, прочие расходы – 11,6 тыс. рублей.

***Результаты оценки эффективности Программы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Степень реализации мероприятий (СРм)** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз)** | **Эффективность использования финансовых средств (Эис)** | **Степень достижения планового значения целевого показателя (СДмппз)** | **Степень реализации муниципальной программы (СРмп)** | **Эффективность реализации программы (ЭРмп)** |
| 1 | «Благоустройство территории муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2020-2023 годы» | 1 | 0,99 | 1,01 | 7,7 | 0,96 | 0,97 |