**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) «Перевод муниципальных квартир в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на индивидуальное поквартирное отопление в 2019-2020 годах»

 Муниципальная программа «Перевод муниципальных квартир в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на индивидуальное поквартирное отопление в 2019-2020 годах» утверждена постановлением администрации муниципального образования от 30.08.2019 года № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Перевод муниципальных квартир в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на индивидуальное поквартирное отопление в 2019-2020 годах» (далее – Программа).

 Исполнителем Программы является администрация муниципального образования поселок

 Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области.

 На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 870,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов.

Основной целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда муниципального образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Достижение этой цели основано на решении следующих задач:

- повышение качества услуг, предоставляемых населению;

- снижение платежей потребителей за счет повышения эффективности использования ресурсов;

- экономию потребления энергоресурсов.

 В 2020 году был осуществлен 2 этап основного мероприятия Программы – «Перевод муниципальных квартир в многоквартирном жилищном фонде на индивидуальное поквартирное (газовое) отопление».

***Сведения о корректировке Программы***

 В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального образования:

- Постановление администрации № 53 от 30.06.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 60 от 05.08.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 77 от 18.09.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 105 от 30.11.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 121 от 30.12.2020 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Программы***

Муниципальной программой предусмотрен показатель результативности:

«Обеспечение индивидуальным поквартирным отоплением муниципальных квартир в многоквартирном жилищном фонде», плановое значение - 5 квартир, фактическое значение – 5 квартир».

***Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы***

 На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 870,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

 - областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 - местного бюджета – 870,1 тыс. рублей;

 - внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

 Фактическое освоение составило 870,1 тыс. рублей или 100%, в том числе за счет средств:

 - областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

 - местного бюджета – 870,1 тыс. рублей;

 - внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия произведены расходы по переводу на индивидуальное поквартирное (газовое) отопление 5 квартир в пос. Иванищи, ул. Южная,

д. 7б, кв. 1,4,5,6,12.

***Результаты оценки эффективности Программы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Степень реализации мероприятий (СРм)** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз)** | **Эффективность использования финансовых средств (Эис)** | **Степень достижения планового значения целевого показателя (СДмппз)** | **Степень реализации муниципальной программы (СРмп)** | **Эффективность реализации программы (ЭРмп)** |
| 1 | «Перевод муниципальных квартир в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на индивидуальное поквартирное отопление в 2019-2020 годах» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |